## Slide 1
中山大道-车陂路交叉口
交通量调查方案
调查成员:黄可、潘明璇、陈彩婷、陈海宇、陈焯、董怡君、方馨悦、付芳昊
汇报人：陈海宇
调查时间：2018年11月 调查地点:中山大道与车陂路交叉口

## Slide 2
目录
CONTENTS
调查背景及目的
实地调查方案
可行性分析
01
02
03

## Slide 3
调查背景及目的
Background And Purpose Of Survey

## Slide 4
调查背景
Background Of Survey
中山大道-车陂路交叉口介绍
地理位置：位于广州天河区，是连接中山大道与车陂路两条主干道的重要路 口，车流量大。
禁左：
该交叉口四向均禁止左转
右转渠化：
四个进口道的右转车道均采用渠化交通，且设有人行横道信号灯
BRT专用道：
中山大道东西向设有BRT专用车道和专用信号灯
调头专用道：
四个进口道分别设置独立的调头车道，且与直行车流分开

## Slide 5
调查目的
1.通过调查和分析得到早高峰和
平峰时期中山大道——车陂路
交叉口的交通量和和车型组成
4.最后通过对比与分析，为优化
交叉口的交通提供依据与建议
3.从而了解交通量在高峰与平峰
阶段 ，时间和空间上的变化和
分布规律
2.整理成有关交通量的实况、流
向分布、交通量变化及交通组
成等方面的资料
Purpose Of Survey

## Slide 6
实地调查方案
前期准备
调查中期方案
调查后期处理和分析
Solutions Of Field Survey

## Slide 7
调查前期准备
第一次踩点
时间:2018年11月12日8:30——10:30
人员:第一组全体人员
备注:第一次踩点，熟悉调查地点，为方案制定做准备。借三脚架、计数器。
第二次踩点
时间:2018年11月17日17:00-18:00
人员:第一组全体成员
备注:检验调查方案是否可行并做适当调整，熟悉计数器的使用。
物资、资料准备
时间:2018年11月12日-2018年11月20日
人员:第一组全体成员
备注:计数器、制作调查表格、撰写调查方案、制作PPT。

## Slide 8
调查中期方案
调查内容
人员分工
具体时间安排
调查记录表
调
查
内
容
分车型记录中山大道与车陂路交叉口早高峰（7:30-8:30），平峰（9:30-10:30），晚高峰（17:00-18:00）的交通量，每5min记一次数据。 （方法:人工观测法
交叉口的设计以及交通组成和比例
进行资料的汇总，分析道路、交通、环境方面存在的问题，并提出改进措施
3
1
2

## Slide 9
调查中期方案
调查内容
人员分工
具体时间安排
调查记录表
成员 | 任务 | 所在位置 | 备注
付芳昊 | 东进口直行 东进口掉头 | 站在北部安全岛 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响
陈海宇 | 北进口直行 南进口掉头 | 站在南部安全岛 | 直行和掉头分开 进行，不会相互影响
陈 焯 | 南进口直行 北进口掉头 | 站在东北部安全岛 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响
董怡君 | 西进口直行 西进口掉头 | 站在南部安全岛 | 直行和掉头分开进行，不会相互影响
潘明璇 | 北进口右转 | 站在西北角安全岛 | 只测量右转
方馨悦 | 西进口右转 | 站在西南角安全岛 | 
陈彩婷 | 南进口右转 | 站在东南角安全岛 | 
黄 可 | 北进口右转 | 站在东北角安全岛 | 

## Slide 10
调查中期方案
调查内容
人员分工
具体时间安排
调查记录表

## Slide 11
调查中期方案
调查内容
人员分工
具体时间安排
调查记录表
 | 时间 | 内容 | 负责人 | 备注
第一次调查 11.20（周二） | 16:40 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.体育课结束后即赶往交叉口； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。
 | 16:50 | 到达各自岗位，准备调查 | 全体成员 | 
 | 17:00-18:00 | 晚高峰调查 | 全体成员 | 
第二次调查 11.22（周四） | 7:10 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.请大家务必吃早餐； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。
 | 7:20 | 到达各自岗位，准备调查 | 全体成员 | 
 | 7:30-8:30 | 早高峰调查 | 全体成员 | 
第三次调查 11.28（周三） | 9:10 | 到达集合点 | 全体成员 | 1.需穿反光衣、带实习证； 2.请大家务必吃早餐； 3.做好防晒，带好水； 4.坐地铁可拿发票报销； 5.带好调查工具。
 | 9:20 | 到达各自岗位准备调查 | 全体成员 | 
 | 9:30-10:30 | 平峰调查 | 全体成员 | 

## Slide 12
调查中期方案
调查内容
人员分工
具体时间安排
调查记录表
周期 | 直行 |  |  |  | 右转 |  |  |  | 掉头 |  |  | 
 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车 | 小型车 | 大型车 | 公交车 | 出租车
7:00~7:05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7:05~7:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7:10~7:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8:55~9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
机动车交通量调查表
地点 路 路 进口 日期 星期________
天气（晴）（多云）（雨） 控制方式（手）（自） 路口形式(十) (T) 时间________
观测人 第 页

## Slide 13
调查后期处理与分析
分析车型组成
折算成当量小汽车
思考调查方案的不足及解决办法
撰写调查报告、个人报告
制作PPT
分析流量情况
制作交叉口流量流向图
将交通量、车型等调查数据整理
汇总为EXCEL表格以便下步工作

## Slide 14
可行性分析
Feasibility Analysis
人员分工
时间间隔与选择
车型划分

## Slide 15
可行性分析
由于无信号灯控制，所以需要一名人员单独检测，共四个方向的路口，需要四名同学检测右转
右转车辆观测
由于同一方向上直行和掉头不冲突，所以派一个人观测对面方向的直行车和该侧掉头车；反之亦然
南北方向车辆观测
由于本侧直行时本侧不掉头，双方并不冲突，所以可以一起检测直行和掉头
东西方面车辆观测
人员分工
时间间隔与选择
车型划分

## Slide 16
可行性分析
每5min记录一次，相比于每15min记录一次，时间间隔更精细，使该交叉口的时空分布特征更加准确
时间间隔
此调查中，我们需要得到高峰小时和平峰小时的交通量，在时间上我们选择
7:30-8:30是标准早高峰时段；9:30-10:30 平峰所在时间段；17:00-18:00 标准的晚高峰时段
时间选择
人员分工
时间间隔与选择
车型划分

## Slide 17
可行性分析
城市道路上主要是小汽车和公交，所以将大型车和小型车分散计数，再折算，便于研究
车型划分
人员分工
时间间隔与选择
车型划分

## Slide 18
感谢老师和同学批评指正
汇报人：陈海宇 汇报时间：2018年11月20日
智能工程学院
THANK YOU FOR WATCHING